ЭТАПЫ РАБОТЫ

по разработке и реализации дизайн-проекта

В целях разработки и претворения в жизнь поставленной задачи предлагается следующий спектр услуг:

I. ДИЗАЙН ПРОЕКТ.

До начала работ над проектом составляется техническое задание с учетом необходимых пожеланий заказчика, производится замер и фотографирование объекта, помечаются необходимые изменения на текущих планах.

Работа по разработке дизайн-проекта делится на 4 этапа:

1. Конструктивно-планировочные решения.

Производится моделирование объекта на компьютере по размерам в специальной 2D/3D программе, облегчающей прямой диалог с заказчиком. Разрабатываются возможные планировочные решения, связанные с функционально-зональным разделением объекта и расстановке необходимой мебели и оборудования в общих деталях, в соответствии с эргономическими, противопожарными и санитарными нормами. Варианты согласовываются с заказчиком и после принятия наиболее удачного из них, начинается работа над вторым этапом.

2. Дизайнерские решения.

На этом этапе начинается работа над проектом в деталях с генерированием идей по оформлению, колористическому и композиционному решению помещений на основании референсов и реального выбора с клиентом(ами) в салонах и по каталогам. Происходит моделирование оборудования и аксессуаров, которые будут применятся в проекте. После согласований, корректировок и доработок в соответствии с пожеланиями заказчика в процессе работы над планами и в указанной выше программе, происходит переход к следующему этапу.

3. Подготовка документации дизайн-проекта.

Дизайн-проект включает в себя:

- План демонтажа/монтажа

- План стен

- План полов

- План потолков

- План установки дверей

- План установки светильников и выключателей

- Спецификация эл. групп

- План установки розеток и электровыводов

- План коммутации

- План подогрева пола

- План расстановки сантехники и систем отопления

- План расстановки мебели и оборудования

- Спецификация мебели и оборудования

- Планы раскладки плитки

- Чертежи мебели, конструкций и элементов

- 3D-визуализация

- 3D-визуализация (VR панорама + опционально стерео)

- Ведомость отделки

- Тех. чертежи

4. Сдача дизайн проекта.

Под сдачей может подразумеваться как сдача непосредственно заказчику, так и строительной организации с объяснением особенностей проекта и пояснением документации и чертежей.

II. АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.

Для исполнения проекта и претворения его в жизнь предлагается помощь в контроле над ходом проведения работ следующие услуги:

1. Контроль над качеством и правильностью выполнения проекта путем посещения объекта в течении всего срока работ до полного завершения с необходимой периодичностью.

2. Дистанционная работа по контролю хода работ над проектом с помощью телефонных разговоров с подрядчиками и интернет-технологий.

3. Представление интересов заказчика в Минске по подбору оборудования и материалов с организацией их закупки и помощью в отправке, работе с минскими подрядными организациями, деятельность которых может быть использована для достижения задач по выполнению проекта и т.п.

4. Корректировка проекта и разработка дополнительных решений в случае технологической необходимости или возникших новых идей по желанию заказчика.

III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

1. Оплата за дизайн-проект производится авансовыми платежами из расчета за кв. м площади следующим порядком:

  - 25% от стоимости работ - при замере объекта, подписании договора и составлении технического задания;

  - 25% - после согласования с заказчиком представленных вариантов (чертежей и 3D модели объекта) по основной планировке с расстановкой ключевых объектов мебели и оборудования, перед началом работы над дизайнерскими решениями;

  - 25% - после произведенных согласований с заказчиком по дизайн-оформлению объекта и обсуждения необходимых деталей, перед началом работ по разработке документации дизайн-проекта;

  - 25% - после окончания выполнения работ, при сдаче дизайн-предложения заказчику.

2. Оплата за авторский надзор производится равными частями на протяжении всего времени работы или оговоренной суммы в месяц.

IV. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НАД ДИЗАЙН ПРОЕКТОМ.

Ориентировочные сроки:

1. Разработка и принятие конструктивных решений – до 1 месяца

2. Разработка и принятие дизайнерских решений – до 3-х месяцев

3. Подготовка документации дизайн-проекта до сдачи – около 0,5-1 месяца.

Возможна задержка по срокам в связи с дополнительным временем, требуемым на принятие решений над предложенными вариантами заказчиком, возможных корректировок вследствие этого, а также из-за практически возможных задержек с субподрядчиками.

С уважением, дизайнер И.П. Антипенко Ю.Ю.